**网站验收之后需要解决的后台问题：**

1）后台的各类别新闻列表排序用发布日期排序，不要用修改日期排序（预计四月底开发）

2）提交简历：上传学历可上传多个。

3）编辑器功能再丰富，添加表格功能、上传视频功能、字体加几个常用的以及英文字体（预计四月底开发）

4） 新闻页 标题和时间间距太小，推介和公告的间距合适，其他模块都需要改。（预计四月底开发）

5） 后台简历中附件下载最好能直接下载一个压缩包，命名为投递简历者的姓名（预计四月底开发）

6） 在拍资产（增加对无网站的拍卖行支持）栏目下增加自有页面内部链接，链接页面同其他新闻页面，后台在在拍资产列表统一显示，新建时区分外部链接（现有内容不变）和内部链接，内部链接要可以添加新闻内容，同其他新闻页面；在拍资产显示金额字段修改，可以显示未确定。

（预计四月底开发）

**增加的需求（协商）：**

1. 资产推介—推介信息 增加一个状态 处置完成/处置中；在网站界面上，处置完成的信息标题用灰色标识，点进去的标题上面+“处置完毕”，且为灰色。
2. 资产名称除了搜索标题titlt，再增加对信息备注的搜索，后期会将债务人名称放到备注中，并用逗号来分开。
3. 希望可以增加对招聘人的短信群发功能。（并且能够收到招聘人回复）

4、静态页面给编辑修改功能（公司简介、业务简介等静态页面)